FANGKUN

方坤 AI 私人运动教练

底层逻辑｜应用框架｜实现状态总览

审阅基线：fangkun-v89.10.11 精简源码 + 2026-10-22 后续增量研究交接

整理日期：2026-10-23

一句话定位 • 方坤的核心不是“训练计划 App”，而是一个本地优先、可追溯、可纠错的 AI 私人运动教练系统。 • 跑步、力量、健康、饮食、手表、肌肉状态、3D/动作库只是给教练决策提供事实与执行工具。 • 当前工程骨架已经较完整；真正没有完全完成的是跨品牌生产级接入、真实设备端到端验收，以及“科学建议有效性”的长期/专家验证。

# 0. 执行摘要

当前方坤已经形成“采集 → 统一事实 → 证据解释 → 候选判断 → 用户确认 → 执行 → 反馈/更正 → 长期学习”的闭环框架。代码层面，训练、力量、饮食、健康、设备同步、方坤本地推理与联网 DeepSeek 入口均已存在；但“代码存在”与“真实线上已完成验收”必须严格区分。

| 维度 | 当前判断 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品骨架 | 成熟 | 首页/训练/方坤/饮食/健康五主入口，统一设置、统一设备中心，PWA/移动端适配。 |
| 训练事实与执行闭环 | 较成熟 | Occurrence/Event/TrainingFact、计划与实际分离、跑步分段/休息、力量逐组、纠错/撤销、日志。 |
| 健康/恢复/饮食数据通路 | 基本成型 | 饮食与体重、睡眠/HRV/静息心率/身体电量、主观恢复等均有读取和方坤事实入口。 |
| 设备与跨品牌 | 部分完成 | Garmin/COROS 路径最完整；Polar/Suunto/Apple Health/Health Connect 等存在代码或入口，但真实生产条件与真机验收不完整。 |
| 方坤逻辑能力 | 工程能力较强，科学有效性未证实 | 具备事实校验、定量计算、竞争解释、安全限制、候选建议、用户确认和纠错框架；真实模型盲评/长期效果不足。 |
| 上线成熟度 | 可继续实施，不宜宣称全面完成 | 可交给 Codex/Grok 差异合并并发布候选；真实厂商、原生宿主、模型质量、科学校准仍需独立验收。 |

最重要的边界 • “数据能读到”≠“建议一定科学正确”。方坤现在最强的是数据组织、证据约束和教练决策框架，真正需要继续证明的是建议质量。 • “有平台入口/适配代码”≠“真实账号已生产可用”。跨品牌必须按真实授权、服务端配置、原生权限和真机逐项验收。 • “肌肉参与/刺激曲线”≠“真实肌肉组织恢复百分比”。当前应保持描述性、趋势性，不升级成医学或康复许可。

# 1. 底层逻辑：方坤到底是怎么工作的

底层逻辑不是“模型直接看一堆数据然后自由回答”，而是尽量先由代码把事实、时间、来源、缺失和冲突整理清楚，再让教练逻辑在这个受约束的事实空间里做判断。

| 阶段 | 系统做什么 | 核心原则 |
| --- | --- | --- |
| 1. 数据采集 | 训练执行、手表/健康平台、饮食、体重、主观疲劳/酸痛/疼痛、计划与目标。 | 原始数据不能直接等于结论。 |
| 2. 身份与来源 | 保留运动员、来源平台、账号/设备、record ID、trainingOccurrenceId、采样/接收/已知时间。 | 防串号、防重复、防未来数据污染历史判断。 |
| 3. 规范化 | 统一距离、时长、分段、休息、重量、次数、HRV协议、营养字段等。 | 缺失保持 null/UNKNOWN，不补 0。 |
| 4. 事实投影 | 计划与实际分离，训练事件投影成 TrainingFact / Evidence；更正、撤销后得到有效事实。 | 旧缓存不能复活已撤回或人工修正的数据。 |
| 5. 证据解释 | 计算掉速、波动、负荷、历史比较、恢复背景、数据充分度；生成支持/反证。 | 代码负责确定性计算，避免模型心算和编数字。 |
| 6. 候选判断 | 生成 KEEP / MODIFY / REDUCE / RECOVERY / SKIP 等候选；比较风险、证据与缺失。 | 没有足够证据时可以保持 UNKNOWN / HOLD。 |
| 7. 用户确认 | AI 不能擅自把候选写成正式课表；用户可接受、拒绝、修改、Override。 | “不允许 AI 擅自加量”是系统级约束。 |
| 8. 执行与复盘 | 训练实际发生 → 记录完成/跳过/休息/RPE/疼痛 → 下一次重新分析。 | 新事实可以削弱或撤回旧判断，形成长期教练闭环。 |

## 1.1 这套逻辑的核心数据观

事实优先：计划、推测、模型解释都不能覆盖实际发生的训练事实。

时间优先：必须区分 observedAt（测量/发生）、receivedAt（收到）、knownAt/asOf（当时可知）。

来源优先：同一指标不同设备/协议不默认可比；HRV 的 SDNN、RMSSD、未知算法不能直接揉成一个基准。

缺失不是零：没戴表、没记录、接口失败、权限不足、无数据是不同状态。

更正可追溯：用户手改不是覆盖历史，而是形成修订；历史分析不得被未来更正偷偷污染。

不确定性显式：证据不足时先说缺什么，再建议下一次怎么记录，不能硬给完整处方。

# 2. 应用框架：从页面到服务端的整体架构

| 层 | 职责 | 主要代码 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 / UI | React 19 + TypeScript；TanStack Router/Start；Tailwind/Radix；移动端/PWA。 | src/components/*、src/routes/* |
| 应用协调层 | StrengthApp 作为主壳；五主入口“今天/训练/方坤/饮食/健康”；设置、统一同步中心、训练工作区。 | src/components/strength-app.tsx |
| 训练域 | 计划导入、日程、Occurrence、RunningPlan、跑步执行、力量逐组、计时、反馈、纠错、日志。 | src/lib/core/*、src/lib/strength/* |
| 健康/恢复域 | 健康快照、来源选择、趋势、主观恢复、肌肉参与/刺激、跨品牌标准化。 | src/lib/health/*、health-page-v89.tsx、muscle-recovery-v89.tsx |
| 饮食/体重域 | 食物库、餐次记录、营养汇总、身体测量、体重趋势、方坤营养事实。 | src/lib/nutrition/*、fangkun-ui/nutrition-panel.tsx |
| 教练决策层 | 证据包、推理框架、定量规则、候选方案、决策安全、离线复盘、长期纠错。 | src/lib/core/coach-*、brain-loop.ts、training-decision.ts |
| 联网教练层 | 普通对话构建多域事实 → 服务端代理 → DeepSeek；服务端密钥、限流、固定系统规则。 | src/lib/coach/online-*.ts、functions/api/coach-chat.js |
| 设备接入层 | 统一“账号连接/文件导入”窗口；Garmin、COROS、Polar、Suunto、Apple Health、Health Connect、Huawei、Strava。 | device-sync-center.tsx、platform-sync-runtime.ts、functions/api/* |
| 本地数据层 | localStorage 作为业务兼容存储；IndexedDB Vault 实时镜像、快照、备份与恢复。 | src/lib/vault.ts |
| 部署层 | Vite + TanStack Start SPA + Nitro static；Cloudflare Pages 静态站点 + Functions API；Service Worker/PWA。 | vite.config.ts、functions/*、public/* |

## 2.1 当前技术栈

| 类别 | 组成 |
| --- | --- |
| 前端 | React 19、TypeScript、TanStack Router/Start、Vite、Tailwind CSS、Radix UI、Recharts |
| 状态/表单 | Zustand、React Hook Form、Zod；大量域逻辑保持纯函数/本地存储 |
| 数据 | localStorage + IndexedDB Vault；项目中另有 PGLite/Better Auth 基础设施，但核心训练历史仍以浏览器本地数据为主 |
| 原生桥 | Capacitor + @fangkun/native-health；包含 iOS HealthKit / Android Health Connect 插件源码 |
| 服务端 | Cloudflare Functions 风格 API；Garmin/COROS/watch-cloud/Strava MCP/DeepSeek/视觉与 OCR 等代理 |
| AI | 本地规则/证据推理 + DeepSeek 在线解释；模型不直接持有密钥，也不应直接写计划 |
| 测试 | Node test、Playwright、Promptfoo 等；代码库测试文件较多，但历史测试结果不能直接等于最新合并版本通过 |

# 3. 数据框架：方坤为什么能做“长期教练”

## 3.1 训练身份与事件模型

Session / Component / Block / Step 用来描述计划结构；跑步与力量可以作为并列 Component。

trainingOccurrenceId 表示“一次真实发生”，是跑步分段、力量组、反馈、疼痛和完成状态的核心锚点。

Planned 与 Actual 分离：计划 8×400 不代表完成了 8×400；力量计划 3×8@60kg 不代表实际做完。

完成、跳过、未记录分别保留，避免“没有数据”被误算成 0 或完成。

更正、VOID、RESTORE 采用修订思路，不直接抹掉原始证据。

## 3.2 健康与设备数据模型

不同品牌统一进入“设备/健康事实”层，但必须保留 provider、accountRef、recordId、protocol、单位和时间。

健康主页卡片可以使用日汇总/最新有效值；趋势曲线只能使用真实采样或明确汇总点，不能用同步时间伪造测量点。

同品牌同协议可建立个人常态；跨协议必须先证明可比，不能把厂商准备度、Body Battery、恢复度混成一个指标。

统一设备中心负责入口，不意味着底层各品牌都具备同样的增量游标或实时性。

## 3.3 本地优先的数据保险箱

训练、计划、日志、设备导入、教练对话、反馈等主要数据保留在浏览器本机。

localStorage 写入会实时镜像到 IndexedDB fangkun-vault；支持恢复、每日快照、备份/导入。

升级要求只追加 schema migration，不删旧键、不清历史；同域名版本升级可延续本机数据。

这套设计适合个人长期数据连续性，但真正多人云账号体系仍需更完整的服务端所有权与原子授权管理。

# 4. 当前已经实现了什么

以下“已实现”指在当前源码中存在完整业务路径或明确实现代码，不等于所有能力都已经经过真人设备/线上生产验收。

| 模块 | 状态 | 当前能力 |
| --- | --- | --- |
| App 主框架与导航 | 已实现 | 今天 / 训练 / 方坤 / 饮食 / 健康五主入口；设置中心、主题/字体/壁纸、移动端安全区和 PWA。 |
| 计划导入与训练安排 | 已实现 | 应用不强绑固定课表；支持导入计划、临时/自建训练、课程库、当前计划切换，保留旧记录。 |
| 跑步结构化训练 | 已实现 | 连续跑、间歇/轮次、分段、组间/轮间休息、完成/跳过/未记录、短间歇小数秒。 |
| 力量训练 | 已实现 | 动作库、组数/次数/重量/计时、组间休息、单侧动作、实际组记录、RPE/感受、课程保存。 |
| 混合课数据模型 | 已实现/仍需合并保护 | Running 与 Strength 可并列；但后续研究指出某些恢复投影旧分支仍可能漏读跑步，需要在最新工作区保留 Codex 的修复。 |
| 训练日志与纠错 | 已实现 | 日志、计划/实际、手表关联、来源去重、更正、撤销/恢复、重复完成保护。 |
| 饮食记录 | 已实现 | 餐次、食物库、份量、热量与宏量营养素、未知营养待补充、编辑/删除、近期体重。 |
| 健康主页 | 已实现 | 睡眠、静息心率、HRV、身体电量等卡片；趋势、日期回看、来源/比较依据、手动身体/主观数据。 |
| 肌肉状态与恢复页 | 已实现（描述性） | 人体肌群区域、训练参与/刺激、酸痛/疼痛反馈、恢复趋势/情景曲线和“问方坤”入口。 |
| 设备统一入口 | 已实现 | 账号连接/文件导入同一窗口，平台选择、连接状态、同步记录、文件预览。 |
| Garmin 路径 | 已实现度最高 | 服务端代理、活动与健康同步、去重、自动/手动同步、增量状态、来源记录。 |
| COROS 路径 | 已实现核心路径 | MCP/官方授权相关读取、活动/分圈/健康缓存、请求合并、统一健康快照；仍需真实环境持续验收。 |
| 方坤本地教练 | 已实现 | 证据读取、数据充分度、定量计算、竞争解释、候选方案、安全边界、旧判断修订、复盘闭环。 |
| 方坤联网分析 | 已实现 | 普通对话会读取饮食/体重/训练/力量/恢复事实，经服务端 DeepSeek 代理回答；联网可关闭。 |
| 用户确认与安全 | 已实现 | AI 候选不能自动写计划；支持接受/拒绝/修改/Override；疼痛/红旗限制和“只改一个变量”规则。 |
| 本机数据保护 | 已实现 | Vault 镜像、持久化请求、快照、备份/恢复、版本迁移和旧数据保留。 |

# 5. 已经有代码，但还不能算“完全实现”的部分

| 能力 | 状态 | 为什么还不能算完全完成 |
| --- | --- | --- |
| Polar | 已接线/待实测 | OAuth/云读取适配存在；需要正式客户端配置、授权范围、配额和真实账号端到端。 |
| Suunto | 已接线/待实测 | 云适配/分页/刷新相关代码存在；生产需要伙伴资格、服务端凭据和真实接口验收。 |
| Apple HealthKit | 已接线/待实测 | 已有 Swift 原生插件与数据标准化；PWA 本身不能获得同等原生权限，必须有 iOS 原生宿主、签名和真机。 |
| Android Health Connect | 已接线/待实测 | 已有 Kotlin 插件与区间读取；需要 Android 原生宿主、权限、changes token/删除处理等生产级增量完善。 |
| Huawei | 部分实现 | 统一入口和后备文件导入可存在；正式云通道仍依赖开发资质和具体权限。 |
| Strava | 部分实现 | 个人 MCP 门禁/授权/工具发现存在；当前不能直接等同于已进入训练导入和 AI 事实链的正式产品能力。 |
| 跨品牌统一增量同步 | 部分实现 | Garmin 的进度/补缺机制最完整；COROS/原生/其他云平台还未全部达到同样的持久化增量水位。 |
| 健康实时刷新 | 已接线/待最终合并 | 已经研究并修复主卡、趋势、方坤共用快照、日期跟随等，但需以当前工作区合并后的版本做真实页面/账号验收。 |
| 历史 asOf 回放 | 部分实现 | 训练事实/纠错已有较强时间边界；饮食/体重“查询某天当前有效记录”可做，但“重建当时已知版本”还不完整。 |
| 肌肉恢复模型 | 部分实现 | 训练刺激/参与、症状、情景曲线有实现；参数仍未充分个体校准，不能宣称组织恢复百分比。 |
| 长期个体校准 | 部分实现 | 有可比训练、历史证据、常态基线、纠错框架；真实长期样本和个体参数验证仍不充分。 |
| 3D人物/动作资产 | 部分实现 | 人体/肌群/动作入口和部分资源已存在；高精度统一男女形象、完整153动作素材/精细动画/真机隐私验收仍未全部完成。 |
| 真实在线模型能力 | 已接线/待实测 | 传输链和事实包已经建立，但真实 DeepSeek 回答质量、稳定性和专业教练盲评不能由本地模拟测试替代。 |

# 6. 目前还没有实现，或明确不应该自动实现的能力

| 项目 | 状态 | 边界/原因 |
| --- | --- | --- |
| 所有品牌真实生产级直连 | 未实现/外部阻断 | 代码/入口 ≠ 获批生产能力；需要逐厂商账号、权限、回调、多实例状态、真机和服务条款验证。 |
| 所有平台统一的精准增量变更流 | 未实现 | 不同厂商机制不同，不能强套 Garmin 游标；Apple/Health Connect 还需要 anchored/changes token 等策略。 |
| 真实科学有效性证明 | 未实现 | 工程测试不能证明建议比专业教练更准确；缺冻结版本下的隐藏题、专家盲评、真实设备长期随访/A-B。 |
| 精确肌肉疲劳/组织恢复百分比 | 明确限制 | 当前曲线只能做刺激/趋势或研究情景，不应升级为医学恢复比例、复出许可或加量许可。 |
| 伤病诊断和临床康复许可 | 明确限制 | 方坤可以做风险提示和保守建议，但不能代替医学诊断/康复师评估。 |
| AI 自动加量或静默改课表 | 明确限制 | 产品合同要求用户确认；模型只能提出候选，不能把建议自动变成正式计划。 |
| 跨来源“相似就自动合并” | 明确限制 | 手机、手表、不同平台即便时间/距离相近也只可提出关联候选，未经确认不得合并。 |
| 缺失数据自动补零/补造 | 明确限制 | UNKNOWN / FAILED / UNSUPPORTED / 未记录必须保留，不得为了图表完整而补值。 |
| 最新源码已正式上线 | 未实现 | 当前交付主要是源码/实施包；是否进入实际 Pages/原生版本必须由有发布权限环境确认。 |

# 7. 现在已经形成的四条核心闭环

| 闭环 | 数据流 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 训练闭环 | 计划/自建训练 → 开始 occurrence → 跑步分段/力量逐组/休息 → 完成/反馈 → 日志 → 纠错/撤销 → 方坤复盘 → 下一课候选 | 基本成型；需继续保护混合课跑力并列与跨来源去重。 |
| 健康闭环 | 设备同步/手填 → 标准化/来源/时间 → 健康快照 → 主卡/趋势/肌群 → 方坤读取 | 基本成型；真实多品牌实时刷新仍需最终合并和端到端。 |
| 饮食闭环 | 食物记录 → 营养汇总 → 体重趋势 → 方坤读取 → 修改/删除 → 下一问重读 | 已接通；历史“当时版本”回放仍不完整。 |
| 教练闭环 | 事实包 → 代码计算/证据冲突 → 本地判断/候选 → 在线模型解释 → 用户选择 → 执行结果 → 修订旧判断 | 框架成型；真正专业有效性还需独立评测。 |

# 8. 方坤 AI 教练的“脑子”分几层

| 层 | 代表模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 事实层 | TrainingFact / Evidence / online facts | 只描述发生了什么、来源是什么、何时可知。 |
| 计算层 | coach-quantitative、load metrics、split/round analysis | 平均、差值、掉速、波动、负荷、历史对比等确定性计算。 |
| 推理层 | coach-reasoning、cognition、C03、brain-loop | 至少保留事实、两个解释、反证/缺失、候选行动。 |
| 决策层 | training-decision、candidate arbitration | 决定 KEEP/MODIFY/REDUCE/RECOVERY/SKIP 等方向并做风险校验。 |
| 安全层 | red flags、pain、medical restriction、guard | 红旗/疼痛时禁止激进建议；拒绝越权结论。 |
| 记忆/纠错层 | offline-loop、claim revision、historical evidence | 新事实出现后保留、削弱或撤回旧判断，避免一错到底。 |
| 表达层 | plain coach / online DeepSeek | 把受限事实和计算变成自然语言；表达不能覆盖事实。 |

为什么这个架构比“直接把所有数据丢给大模型”更可靠 • 确定性数值由代码计算，模型不负责猜配速、掉速、完成量。 • 来源、时间、缺失和冲突先在事实层处理，减少模型把旧值/计划/别人的数据当成当前事实。 • 候选方案必须经过风险过滤和用户确认，防止模型越权写计划或擅自加量。 • 模型回答错误时可以追溯到“事实错、计算错、规则错还是表达错”，便于修复。

# 9. 关键代码地图（给 Codex/Grok 最有用）

| 区域 | 关键文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 应用总壳 | src/components/strength-app.tsx | 五主入口、工作区、设置、弹层、设备中心、训练/健康/饮食/方坤协调。 |
| 路由/SSR边界 | src/routes/index.tsx、__root.tsx | ClientOnly 读取本地日期/存储；PWA meta、AuthProvider。 |
| 数据保险箱 | src/lib/vault.ts | localStorage→IndexedDB 镜像、恢复、快照、备份。 |
| 训练 occurrence | src/lib/core/occurrence.ts、events.ts | 一次真实训练的稳定身份与事件。 |
| 训练事实 | src/lib/core/training-fact.ts、evidence*.ts | 计划/实际投影、证据、来源与可用性。 |
| 跑步结构 | src/lib/core/running-plan.ts、running-execution.ts | Block/Step/Repeat、恢复时长、实际分段。 |
| 训练决策 | src/lib/core/training-decision.ts、brain-loop.ts | readiness、调整、候选、用户接受/拒绝/Override。 |
| 方坤推理 | src/lib/core/coach-reasoning*.ts、coach-offline-loop.ts | 竞争解释、定量计算、长期复盘与旧判断修订。 |
| 联网事实 | src/lib/coach/online-nutrition-facts.ts、online-training-facts.ts、online-recovery-facts.ts | 普通对话读取真实多域记录。 |
| 联网代理 | src/lib/coach/online-coach.ts、functions/api/coach-chat.js | 请求预算、联网开关、DeepSeek 服务端代理。 |
| 健康快照 | src/lib/health/snapshot.ts、unified-snapshot.ts、health-current.ts | 跨来源健康事实、当前值、趋势与冲突。 |
| 设备统一入口 | src/components/device-sync-center.tsx、platform-connection-panel.tsx | 账号/文件统一窗口。 |
| 跨平台运行时 | src/lib/ui/platform-sync-runtime.ts | Polar/Suunto/native/Strava 等连接状态、请求生命周期、运动员切换保护。 |
| Garmin | src/components/garmin-sync.tsx、functions/api/garmin/[[path]].js | 活动/健康同步、状态与代理。 |
| COROS | src/lib/health/coros-mcp-client.ts、functions/api/coros-mcp/[[path]].js | 活动/分圈/健康读取、缓存、请求合并。 |
| 饮食 | src/lib/nutrition/log.ts、body.ts、food-db.ts | 餐食、营养、体重/体成分。 |
| UI 健康 | src/components/health-page-v89.tsx、muscle-recovery-v89.tsx | 健康主卡、趋势、肌群与恢复。 |

# 10. 当前最需要继续推进的优先级

| 优先级 | 下一步 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 冻结最新工作区，合并 v89.10.11 后续健康/同步/对话增量 | 避免旧参考包整文件覆盖 Codex 已完成的混合课、逐组剂量和历史截止时间修复。 |
| P0 | 真实端到端验证：Garmin + COROS | 做“同步→保存→健康卡/趋势→训练日志→方坤下一问”；确认不重复、不串账号、不旧值覆盖新值。 |
| P0 | 确认混合课跑步+力量只计一次 | 同一 occurrence 的跑步和力量都保留，手表正式导入/手机执行/日志不重复完成。 |
| P0 | 方坤多域事实生产验证 | 真实模型下验证饮食、训练、力量、恢复都进入同一问答；修改/删除后下一问更新。 |
| P1 | 各品牌增量同步独立实现 | 按 Garmin/COROS/Polar/Suunto/HealthKit/Health Connect 的真实机制分别做游标/token/anchor，不做伪统一。 |
| P1 | 科学性验收 | 冻结代码后做隐藏病例、单变量反事实、专家盲评、真实长期数据；逻辑与表达分开评分。 |
| P1 | 原生移动宿主 | 如果要真正读 Apple Health/Health Connect，需要正式 iOS/Android 宿主、权限、签名和真机验收。 |
| P2 | 3D/动作资源统一 | 完成男女角色、动作图卡/动画、肌群素材专业核验，再做性能和真机隐私验收。 |

# 11. “实现状态”应该怎么理解

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 已实现 | 源码里存在完整业务路径，主要输入输出契约清楚；仍可能需要最新分支回归。 |
| 已接线/待实测 | 界面/适配/服务端已有，但真实账号、原生权限、生产配置或真机还没有完整证明。 |
| 部分实现 | 只有一部分流程、历史能力或品牌能力完成，不应该在产品文案中宣称全面支持。 |
| 未实现/外部阻断 | 缺正式权限、生产服务、原生宿主、真实验证或核心算法。 |
| 明确限制 | 出于安全和产品合同故意不自动做：医疗诊断、自动加量、未经确认合并、缺失补零等。 |

# 12. 本报告的基线与可信边界

主代码基线：fangkun-v89.10.11-精简源码.zip；代码树约 1886 个文件。

后续增量基线：fangkun-post-v89.10.8-research-handoff-20261022.zip，以及当前会话中 v89.10.11 health-sync implementation 的工程结论。

代码库存在大量历史 BUILD/FRAME/R 报告；本报告优先采用当前源码与编号较新的增量交接，不把旧报告通过数相加成当前版本成绩。

真实设备/厂商、线上模型、原生宿主、生产部署没有在本报告生成时重新运行；因此均按“待实测/外部条件”标注。

深度研究报告中的平台状态、HRV协议、计时算例和肌肉恢复推断已经按后续纠错文件修正，未直接照抄。

最终判断 • 方坤已经不是一个“页面原型”：它有真实的训练事件模型、数据保险箱、跨域事实层、教练决策层和设备接入层。 • 当前最大短板不是“再做更多页面”，而是把最新分支统一、完成真实设备/账号端到端、补齐跨品牌生产增量、并用冻结版本证明教练建议质量。 • 只要继续坚持“代码算事实、模型做解释、缺失不补造、用户最终确认、旧判断可撤回”，它的底层方向是正确的。

# 附录 A｜当前产品模块总表

| 页面/模块 | 主要能力 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 今天 | 当日训练、开始/继续、待反馈、快捷记录 | 已实现 |
| 训练-计划 | 跑步/力量分类、自建/导入、课程库、周期/计划管理 | 已实现 |
| 训练-记录 | 实际训练、分段/逐组、反馈、手表关联、更正 | 已实现 |
| 方坤-对话 | 本地/联网、跨域事实、训练/营养/恢复问答 | 已实现；真实模型质量待验证 |
| 方坤-学习 | 知识库/学习入口、训练知识阅读 | 已实现框架，内容质量持续建设 |
| 方坤-复盘 | 单课/周期复盘、旧判断修订 | 已实现框架 |
| 饮食 | 食物库、餐次、营养汇总、练前练后、体重关联 | 已实现 |
| 健康 | 身体数据、睡眠/HRV/RHR/电量、趋势、肌肉恢复 | 已实现；科学校准待验证 |
| 设备同步 | 统一账号/文件窗口、Garmin/COROS 等适配 | 部分生产可用；多品牌待实测 |
| 动作/肌群 | 动作库、肌群3D、示范、动作参数 | 已实现框架与部分资产；资源完整度待补 |
| 备份/数据 | Vault、快照、导出/导入、版本迁移 | 已实现 |

# 附录 B｜开发时不可破坏的 10 条合同

1. 不把计划当实际，不把未记录当0。

2. 不允许 AI 未经确认直接加量、改正式计划。

3. 同一 occurrence 下跑步和力量可以并列，不互相覆盖。

4. 来源、运动员、时间、协议必须保留；旧异步请求不能写进新账号。

5. 手动更正与来源修订分层，原始证据可追溯。

6. 跨来源相似记录不自动合并，只做关联候选。

7. 健康同步时间不能冒充测量时间；日汇总不能伪造成小时采样。

8. 饮食不完整只能说“已记录摄入”，不能推成实际全天吃少了。

9. 肌肉曲线/厂商分数不能解除疼痛限制，也不能作为医学诊断。

10. 所有“已支持/已通过”声明必须对应当前版本的真实代码、真实命令或真实环境证据。

文档用途：项目总览 / Codex-Grok 交接 / 版本审计。不是医学文件，也不是“全部功能已上线”的证明。